# АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЧЕУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» апреля 2025 г.                       с. Чечеул                                     №   48 - пг

О проведении весеннего двухмесячника

по благоустройству, озеленению,

улучшению санитарного содержания территории

Чечеульского сельсовета

Для улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения территорий сельских поселений, привлечения населения, владельцев помещений, руководителей предприятий и организаций района к практическому участию в улучшении архитектурного облика населенных пунктов Чечеульского сельсовета, на основании ст. 2, п. 2 ст. 21 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь Уставом Чечеульского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению    санитарного содержания   территории Чечеульского сельсовета с 25.04.2025 по 25.06.2025.

2. Подготовить мероприятия   по   подготовке   и   проведению весеннего   двухмесячника   по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территорий населенных пунктов, согласно плана мероприятий, приложение 1.

3. Обеспечить размещение в населенных пунктах наглядной агитации о проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению.

4. Организовать проведение акции "Дни памяти" по благоустройству кладбищ, захоронений, памятников на территории поселений с 25.04.2025 по 25.06.2025, обеспечив участие населения, учреждений социальной сферы в уборке территорий кладбищ.

5. Еженедельно проводить санитарные пятницы по уборке улиц, внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, территорий других учреждений всех форм собственности. Проводить мероприятия по посадке деревьев, кустарников и по цветочному оформлению.

6. Комиссии по благоустройству населенных пунктов муниципального образования - Чечеульский сельсовет осуществлять контроль над исполнением Плана мероприятий в период подготовки и проведения весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению.

7.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Ведомости муниципального образования Чечеульский сельсовет».

Глава Чечеульского сельсовета                                                              С.А. Лапин

#### Приложение 1

к Постановлению № 48 - пг

от «16» апреля 2025г.

#### ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ

1. Организационные мероприятия

1.1. Закрепление территорий за предприятиями и организациями с четким определением границ участков и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и участков озеленение до 25.04.2025г.

1.2. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение двухмесячника на территории поселений   до 25.04.2025г.

1.3. Организация контроля в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора в населенных пунктах                  - Ответственные: Администрация Чечеульского сельсовета, добровольные пожарные (ДПК), комиссия по благоустройству населенных пунктов Чечеульского сельсовета.

1.5. Участие школьников и иной молодежи в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства.

- Ответственные: Администрация Чечеульского сельсовета, представитель школы с. Чечеул по согласованию.

1.6. Обеспечение участия жителей в проведении очистки дворовых территорий МКД и придомовых территорий частного сектора.

- Ответственные: ООО «ЖКХ Чечеульское», жители.

2. Мероприятия по благоустройству.

2.1. Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории сельсовета.

- Ответственные: Совет ветеранов, Дом культуры, Школа, Администрация Чечеульского сельсовета.

2.2. Приведение в эстетический вид помещений торговых предприятий и павильонов, а также прилегающей к ним территории, согласно проекта по благоустройству.

Ответственные: индивидуальные предприниматели по согласованию.

2.3. Проведение ревизии состояния, ремонта и покраски дорожных ограждений, указателей и остановок общественного транспорта.

Ответственные: Администрация Чечеульского сельсовета.

2.4. Проведение ревизии, ремонта и покраски фасадов многоквартирных домов.

- Ответственные: ООО «ЖКХ Чечеульское» в течение двухмесячника.

2.5. Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм во дворах МКД и на детских и спортивных площадках – ООО «ЖКХ Чечеульское», МБДОУ ДЮСШ «Олимпиец», Администрация Чечеульского сельсовета в течение двухмесячника.

2.6. Приобретение и   установка урн при входах в общественные и торговые здания, во дворах МКД - ООО «ЖКХ Чечеульское», Администрация Чечеульского сельсовета, индивидуальные предприниматели в течение двухмесячника.

2.7. Установка (либо ремонт) скамеек у подъездов МКД - ООО «ЖКХ Чечеульское» в течение двухмесячника, в скверах и общественных пространствах – Администрация Чечеульского сельсовета.

2.8. Организация санитарной очистки территорий общего пользования, санитарно-защитных зон, жилой зоны. Ответственные лица - ООО «ЖКХ Чечеульское», Администрация Чечеульского сельсовета, руководители организаций и учреждений в течение двухмесячника.

3. Мероприятия по озеленению

3.1. Устройство цветников и газонов, высадка деревьев.

Ответственные лица - Руководители организаций и учреждений в течение двухмесячника.

4. Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника, информированию населения, контроль за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов

4.1. Установление единого санитарного дня - пятницы - по наведению порядка и чистоты с организацией работ по санитарной уборке на подведомственных территориях, еженедельно.

- Ответственные: Глава сельсовета, комиссия по благоустройству населенных пунктов Чечеульского сельсовета.