АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЧЕУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2025г.                              с. Чечеул	                                     № 39 -пг

Об обеспечении безопасного пропуска снеговых талых и паводковых вод на территории Чечеульского сельсовета в 2025 году

В целях снижения риска возникновения на территории Чечеульского сельсовета чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями и прохождением снеговых талых и паводковых вод 2025 года, руководствуясь Федеральным законам № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также решением КЧС и ПБ Чечеульского сельсовета Канского района «Об обеспечении безопасного пропуска снеговых талых и паводковых вод в Канском районе в 2025 году», Уставом Чечеульского сельсовета Канского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

- План предупредительных противопаводковых мероприятий Чечеульского сельсовета, согласно приложению № 1 и обеспечить его реализацию;

- Расчет закрепления эвакуируемого населения, попадающего в зону затопления (наводнения) за ПВР № 1, ПВР № 2, согласно приложению № 2;

-Номенклатуру и объемы создания администрацией Чечеульского сельсовета резервов продуктов питания, вещевого имущества и предметов первой необходимости для обеспечения населения в зонах затопления и местах его размещения при эвакуации в 2025 году, согласно приложению № 3.

2. Координацию деятельности всех структур Чечеульского сельсовета по выполнению плана предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально технических ресурсов в период прохождения снеговых талых и паводковых вод на реке Кан 2025 года возложить на КЧС и ПБ администрации Чечеульского сельсовета.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Ведомости муниципального образования Чечеульский сельсовет» и официального опубликования на сайте http://checheul.gosuslugi.ru.

Глава Чечеульского сельсовета                                                               С.А.Лапин

### Приложение № 1к постановлению администрации Чечеульского сельсовета от 17.03.2025. №39 -пг

План

предупредительных противопаводковых мероприятий Чечеульского сельсовета в 2025 году

| № п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| а) Подготовительные мероприятия: |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и принятие нормативно – правовых актов и других документов по осуществлению противопаводковых мероприятий, в том числе в своём составе предусматривающих: -«План предупредительных противопаводковых мероприятий на 2025 год» | до 14 марта | Глава сельсовета, должностные лица администрации сельсовета, руководители учреждений сельсовета (по согласованию) |  |
|  | - возложение функций противопаводковой комиссии на КЧС и ОПБ администрации сельсовета, утверждение в связи с этим дополнительных для комиссии задач, функциональных обязанностей её членов, |  |  |  |
|  | - создание мобильных бригад для оказания помощи пострадавшим жителям, которые при угрозе подтопления реально смогут помочь жителям в их эвакуации, сохранении материальных ценностей, запасов продуктов питания; |  |  |  |
|  | - создание нештатного гидропоста и порядка организации дежурства на нём; |  |  |  |
|  | - создание пунктов временного размещения граждан эвакуируемого из зон затопления с закреплением за ним здания, оборудования, а также утверждением порядка его работы в условиях возникшей чрезвычайной ситуации; - определение мест отселения и размещения эвакуируемых жителей, сельхозживотных, складирования эвакуируемого имущества, установление порядка его охраны. |  |  |  |
| 2 | Доведение до населения (каждой семьи) информации о возможности и сроках подтопления (затопления) населенного пункта, закрытии ледовых переправ, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельхозживотных, порядка и места эвакуации. | март | Глава сельсовета методом подворового обхода с вручением памяток под роспись, через встречи с населением |  |
| 3 | Проведение адресной проверки в д. Новый Путь, п.Зеленый Луг и с.Чечеул в целях: - составления списка жилых домов с проживающими в них гражданами пофамильно, с указанием их возраста, с отдельным выделением в этих списках жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста); - составления списка объектов производственного назначения; -составления списка объектов социального назначения; - составления списка коммуникаций. | до 20 марта | Глава сельсовета, методом подворового обхода |  |
| 4 | Очистка территорий населенных пунктов и объектов производственного и социального назначения от снега, при необходимости – устройство отводных траншей – канав для отвода снеговых талых вод. | 14-31 марта | Глава сельсовета |  |
| 5 | Очистка водосбросов водопропускной трубы при необходимости - понижение уровней воды в прудах в целях безаварийного пропуска половодья, их укрепление (отсыпка, поднятие), создание для них запасов инертных материалов. | до 20 марта | Глава сельсовета |  |
| 6 | Проведение обследования и, при необходимости - укрепление опор мостов, других линейных сооружений, мачт ЛЭП, очистка водопропускных труб ото льда, мусора; создание запасов инертных материалов на потенциально опасных участках автодорог. | 10-15 апреля | Глава сельсовета |  |
| 7 | Определение наличия плавсредств в населенных пунктах сельсовета и заключение «договоров» с их владельцами об участии в проведении спасательных работ в зонах затопления с одновременным проведением инструктажа по технике безопасности при проведении спасательных работ. | до 20 марта | Глава сельсовета |  |
| 8 | Корректировка расчётов, карт, схем, обеспечивающих проведение противопаводковых мероприятий: | До 15 марта | Председатель КЧС и ПБ |  |
|  | 8.1. Схем оповещения членов КЧС и ПБ всех уровней, населения сельсовета об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |
|  | 8.2. Подробной карты, схемы д. Новый Путь подвергающихся подтоплению, с обозначением зоны подтопления с градацией через 1 метр, превышающей среднегодовые максимальные значения не менее чем 500 см. | до 14 марта | Глава сельсовета |  |
|  | 8.3. Схемы взаимодействия с аварийно- спасательными службами на территории сельсовета по вопросам оказания помощи в спасении жизни и здоровья людей, проведения спасательных работ в зонах наводнения. | До 14 марта | Глава сельсовета |  |
|  | 8.4. Расчёта потребности и обеспечения населения питьевой водой на случай выхода из строя водозаборных сооружений Чечеульского сельсовета. | До 15 марта | Глава сельсовета, директор ООО «ЖКХ «Чечеульское» по согласованию. |  |
|  | 8.5. Предварительных расчетов по эвакуации населения, сельхозживотных, материальных ценностей из зон возможного затопления с составлением: | до 14 марта | Зам.главы сельсовета |  |
|  | -списка жилых домов, попадающих в зоны подтопления (затопления) с проживающими в них пофамильно, с указанием возраста, с отдельным выделением в этих списках жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста). | до 14 марта | Зам.главы сельсовета |  |
|  | - списка объектов жизнеобеспечения населения | до 15 марта | Зам.главы сельсовета |  |
|  | - списков объектов социального назначения | до 15 марта | Зам.главы сельсовета |  |
|  | - порядка очерёдности эвакуации населения, нуждающегося в адресной помощи силами мобильных бригад. | до 15 марта | Зам.главы сельсовета |  |
|  | - расчётов транспортного обеспечения эвакомероприятий. | до 15 марта | Начальник хозгруппы Кошман В.В. |  |
| 9 | Доведение до населения проживающего в зонах наводнения «Памятки населению о действиях при наводнении». | до 1 апреля | Зам.главы сельсовета |  |
| 10 | Проверка систем оповещения связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, | До 1 апреля | Глава сельсовета |  |
| 11 | Создание и подготовка сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, в том числе: |  |  |  |
|  | - врачебных бригад для оказания медицинской помощи пострадавшим | до 15 марта | Главный врач Чечеульской участковой больницы (по согласованию) |  |
|  | - групп охраны общественного порядка, для обеспечения сохранности имущества граждан, предотвращению и пресечению мародерства в зонах наводнения; | до 15 марта | Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |  |
|  | - плавсредств для обеспечения эвакуации населения оказавшегося в зонах затопления | до 15 марта | Глава сельсовета |  |
|  | - автомобилей, оборудованных для перевозки населения на случай его эвакуации из зон затопления; | до 15 марта | Начальник хозгруппы |  |
|  | - пунктов выдачи продовольствия эваконаселению в местах его размещения по эвакуации. | до 15 марта | Глава сельсовета |  |
|  | ПВР № 1 и ПВР № 2 для размещения эвакуируемых из зон затопления | до 15 марта | Глава сельсовета |  |
| 12 | Проведение профилактических мероприятий по предотвращению острозаразных заболеваний животных при их перемещении из зон затопления и в условиях скученного их содержания под открытым небом в местах эвакуации. | до 01 апреля | Глава сельсовета, вет.фельдшер (по согласованию) |  |
| 13 | Создание резервов запасов для проведения спасательных работ и 7 дневных запасов для первоочередного жизнеобеспечения населения: - финансовых средств; - ГСМ; - медикаментов, биопрепаратов и дезосредств; - продовольствия и предметов первой необходимости. | до 01 апреля | Глава сельсовета, руководители учреждений (по согласованию), Индивидуальные предприниматели |  |
| 14 | Заключение договоров на поставку продуктов питания, материальных средств, в том числе ГСМ и инертных материалов, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения аварийно восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций обусловленных паводковыми явлениями | март | Глава сельсовета |  |
| 15 | Организация сбора оперативных данных о складывающейся обстановке: о начале вскрытия реки Кан, сроках паводка и ожидаемом уровне воды | с 1 апреля | Глава сельсовета |  |
| 16 | Заседания КЧС и ПБ сельсовета о подготовке к предстоящему паводку и выполнению ими мероприятий настоящего плана | Март- апрель, при необходимости | Председатель КЧС и ПБ |  |
| б) мероприятия в период ледохода и половодья: |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседания КЧС и ОПБ ,на котором принять решения о введении режима функционирования сельского звена ТП РСЧС: - Режима «повышенная опасность» | Через Ч+2 часа после начала ледохода, на срок 2 суток или при уровне воды в р.Кан 350 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня 390 см |  | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2 | Организация круглосуточного мониторинга за происходящими процессами снеготаяния и уровнем воды в реках и прудах, находящихся на территории ответственности. | круглосуточно |  | Глава сельсовета |
| 3 | Информирование населения об угрозе затопления и о складывающейся паводковой обстановке в бассейне р. Кан с задействованием всех имеющихся средств связи оповещения, методом подворового обхода с разъяснениес жителям их действий в данный период | В течение суток не менее 3-х раз |  | Глава сельсовета с проведением подворового обхода граждан д. Новый Путь |
| 4 | Организация круглосуточного дежурства членов КЧС и ПБ (противопаводковых комиссий) всех уровней районного звена РСЧС в целях оперативного реагирования на возможные проявления опасных факторов паводковых явлений и обмена паводковой информацией в звене: администрация сельсовета, организация - районная КЧС и ПБ, не менее 6 раз в сутки. | Через Ч+2 часа после начала ледохода, на срок 2 суток или при уровне воды в р.Кан 350 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение |  | Председатель КЧС и ОПБ сельсовета |
| 5 | Приведение в готовность к действиям по предназначению пунктов временного размещения граждан, эвакуируемых из зон затопления, а также мест для размещения эвакуируемых сельхозживотных и материальных ценностей | Ч +48 час. с момента введения режима «повышенная готовность» |  | Глава сельсовета |
| 6 | Создание и организация круглосуточного дежурства нештатных водомерных постов в д. Новый Путь, по с представлением данных об уровне воды в р.Кан не менее 4 - 8 раз в сутки в отдел ГО, ЧС, мобподготовки и охраны труда администрации района | Через Ч+4 час.при уровне воды р.Кан 350 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см |  | Глава сельсовета |
| 7 | Доведение до граждан, попадающих в зоны затопления, письменного уведомления (согласованного с юристами) о временном их отселении из зон затопления. | при уровне воды в р. Кан 390 см и прогнозе на его дальнейшее повышение |  | Глава сельсовета |
| 8 | Приведение (при необходимости, в зависимости от складывающейся паводковой обстановки) в готовность сил и средств к проведению аварийно – спасательных и других неотложных работ, в том числе: - плавсредств; - мобильных бригад для оказания помощи в эвакуации маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды); - пунктов временного размещения граждан; - добровольных народных дружин; -бригад скорой медицинской помощи (медпунктов, санпостов); - автотранспорта; - бригад по ремонту дорог и мостов | В течение 6-8 часов при уровне воды в р.Кан 370 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см |  | Глава сельсовета и руководители организаций (по согласованию) в соответствии с имеющимися расчетами и планами. |
| 9 | Организация защиты населения, сельхозживотных, материальных ценностей предусматривающая: |  |  |  |
|  | - поднятие на чердачные помещения и другие безопасные уровни личного имущества граждан и материальных ценностей организаций; | При угрозе затопления |  | Глава сельсовета с задействованием мобильных бригад, жители населенных пунктов |
|  | - по факту превышения сверхнормативной приточности прудов - проведение в них принудительного спуска; | При угрозе затопления |  | Глава сельсовета с задействованием жители населенных пунктов |
|  | - при необходимости - эвакуацию населения, сельхозживотных и материальных ценностей из зон подтопления (затопления) в безопасные места или населенные пункты, согласно имеющихся планов-расчетов; | При угрозе затопления |  | Глава сельсовета с задействованием мобильных бригад, жители населенных пунктов |
|  | - при необходимости – спасение населения из зон затопления, оказание ему первой медицинской помощи; | При затоплении населенных пунктов |  | Глава сельсовета с задействованием мобильных бригад, плавсредств, медицинские работники (по согласованию). |
|  | -организацию защищенности мест складирования эвакуируемого имущества от погодных условий и его охрана; | При затоплении |  | Глава сельсовета и руководители организаций совместно с участковым уполномоченным полиции(по согласованию) |
|  | - безаварийную остановку производства, в том числе водозаборных сооружений; | При затоплении |  | Глава сельсовета и руководители организаций совместно с участковым уполномоченным полиции(по согласованию) |
|  | - охрану территорий оказавшихся в зоне наводнения: жилых домов, объектов производственного и социального назначения. | С началом затопления территорий населенных пунктов |  | Глава сельсовета и руководители организаций совместно с участковым уполномоченным полиции(по согласованию) |
| 10 | Организация взаимодействия с Канской районной КЧС и ОПБ по выделению сил и средств для оказания помощи в спасении жизни и здоровья людей, проведения неотложных работ в зонах наводнения. | Постоянно, исходя из складывающейся обстановки |  | Председатель и секретарь противопаводковой комиссии |
| 11 | Организация всестороннего обеспечения населения в зонах наводнения и местах его размещения по эвакуации: - медицинской помощью; - хлебом, горячей пищей и другими продуктами питания | Круглосуточно постоянно |  | Глава сельсовета , совместно с ООО «ЖКХ Чечеульское», руководители учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели |
| в) мероприятия по ликвидации последствий паводка |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение сложившейся паводковой обстановки на конкретной территории сельсовета, участие в определении объема и порядка проведения аварийно спасательных работ в зонах ЧС | С началом спада уровня воды |  | Глава сельсовета, оперативные группы противопаводковой комиссии |
| 2 | Участие в проведении АСДНР в зонах ЧС: -при необходимости-спасение населения из зон затопления, оказание ему первой медицинской помощи; -расчистка завалов; -восстановление дорог и мостов; - восстановление линий связи, энергоснабжения, водоснабжения; -проведение обеззараживания жилых домов, объектов производственного и социального назначения, приусадебных участков граждан | Согласно план-графика проведения АСДНР |  | Глава сельсовета, руководители учреждений и организаций ООО ЖКХ «Чечеульское» (по согласованию), население территории |
| 3 | Оказание содействия гражданам, пострадавшим от наводнения в подготовке и сборе документов на оказание финансовой помощи |  |  | Глава сельсовета, специалисты администрации |
| 4 | Подготовка и направление ходатайства и комплекта документов по оказанию финансовой помощи сельсовету, необходимой на финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением. | В течение 5-12 дней после прекращения действия характерных для данной ЧС опасных факторов. |  | Глава сельсовета, |

Соловьева Светлана Сергеевна

(8391) 78-1-74

Приложение № 2 к постановлению Администрации Чечеульского сельсовета

от 17.03.2025  года   № 39 -пг

СВЕДЕНИЯ

о пунктах временного размещения граждан, эвакуируемых из зон возможного подтопления

| № | Название н.п., где | Наименование | Расстояние | Имеющийся | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВР | создан ПВРГ, | Н.П., | от ПВР до | транспорт |  |
|  | место | приписанных к | н.п. (км.) | для вызова | эваконаселения |
|  | расположения, | данному ПВРГ |  | людей до | (чел.) |
|  | адрес, тел. |  |  | мест |  |
|  | Начальник ПВРГ |  |  | размещения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с.Чечеул, МБУ «МКС» Канского района Филиал № 2 Чечеульский дом культуры ул. Ленина, д.16 тел.78-1-45 Кондратьева И.И. | д. Новый Путь ул. Новая ул.Зеленая | 10 | Автобус-1 | 44 |
| 2 | с.Чечеул, МБУ «МКС» Канского района Филиал № 2 Чечеульский дом культуры ул. Ленина, д.16 тел.78-1-45 Кондратьева И.И. | п.Зеленый Луг, ул.Новая, ул.Первомайская | 7 | Автобус-1 | 38 |
| 3 | с.Чечеул, МБУ «МКС» Канского района Филиал № 2 Чечеульский дом культуры ул. Ленина, д.16 тел.78-1-45 Кондратьева И.И. | с.Чечеул, ул.Советская | 0 | ------- | 9 |
|  | Итого |  |  |  | 91 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Чечеульского сельсовета

от 17.03.2025   №  39 - пг

НОМЕНКЛАТУРА и ОБЪЁМЫ

создания резервов продуктов питания, вещевого имущества и предметов первой необходимости для обеспечения населения Чечеульского сельсовета в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах его размещения при эвакуации в 2025 году

| № п/ п | Наименование продукта | Норма на 1 чел. на 1 сутки (грамм/чел, в сутки) |  | потребность на 7 дней (кг) для 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а) продукты питания 2 3 5 |  |  |  |  |
| 1 | Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта | 250 |  | 1,75 |
| 2 | Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта | 250 |  | 1,75 |
| 3 | Мука пшеничная 2 сорта | 15 |  | 0,105 |
| 4 | Крупа разная | 60 |  | 0,42 |
| 5 | Макаронные изделия | 20 |  | 0,14 |
| 6 | Молоко и молокопродукты | 200 |  | 1,40 |
| 7 | Мясо и мясопродукты | 60 |  | 0,588 |
| 8 | Рыба и рыбопродукты | 25 |  | 0,175 |
| 9 | Жиры | 30 |  | 0,21 |
| 10 | Сахар | 40 |  | 0,28 |
| 11 | Картофель | 300 |  | 2,1 |
| 12 | Овощи | 120 |  | 0,84 |
| 13 | Соль | 20 |  | 0,14 |
| 14 | Чай | 1 |  | 0,007 |
| б) вещевое имущество и предметы первой необходимости |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование материальных ресурсов | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | Палатки | Шт. | Не менее 3шт. для каждого населенного пункта попадающего в зону затопления в целях развертывания (размещения в них) медпункта, группы охраны общественного порядка, мест приема пищи |  |
| 2 | Кровати, раскладушки | Шт. | Из расчета не менее 1 шт. на 1эвакуируемого человека, в возрасте от 7 лет включительно и старше, размещаемого на ПВР. |  |
| 3 | Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла, простыни, наволочки, полотенца) | Компл. | Из расчета 1 комп.. на 1эвакуируемого человека, в возрасте от 7 лет включительно и старше, размещаемого на ПВР. |  |
| 4 | Посуда | Компл. | Из расчета 1 комп.. на 1эвакуируемого человека,, размещаемого на ПВР. |  |
| 5 | Мыло | г/чел/7 дней | Из расчета 50 г. на 1эвакуируемого человека на 7 дней, размещаемого на ПВР. |  |
| 6 | Переносные осветит.предметы | Шт. | Из расчета не менее 1 шт. на каждое структурное подразделение ПВР и размещаемых на границах зон затопления каждого населенного пункта медпункта, группы охраны общественного порядка, места приема пищи |  |
| 7 | Тепловые пушки или другие отопительные агрегаты | Шт. | Из расчета не менее 1 шт. на каждое спальное помещение ПВР |  |
| 8 | Емкости для питьевой воды (фляги) | Шт. | Из расчета 100 процентного обеспечения размещаемого на ПВР эваконаселения по норме не менее 10 литров на человека в сутки |  |
| 9 | Чайник металлический | Шт. | Из расчета 1 шт. на 10 человек эваконаселения размещаемого на ПВР |  |