АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЧЕУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2025 года                      с. Чечеул                                            № 40-пг

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство и развитие муниципального образования

Чечеульский сельсовет» за 2024 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чечеульского сельсовета Канского района Красноярского края от 25.03.2020 года № 10-пг «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Чечеульского сельсовета Канского района», руководствуясь Уставом Чечеульского сельсовета,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство и развитие муниципального образования Чечеульский сельсовет» за 2024 год, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости муниципального образования Чечеульский сельсовет».

Глава Чечеульского сельсовета                                                С.А. Лапин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Чечеульского сельсовета Канского района Красноярского края от 27.03.2025 года № 40-пг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Чечеульского сельсовета Канского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Благоустройство и развитие муниципального образования Чечеульский сельсовет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 2025 год | 2026 год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чечеульский сельсовет, создание комфортных, безопасных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение кадастровых работ по выделу земельного участка сельскохозяйственного назначения | штук |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Противопожарные средства защиты (ранцевые огнетушители, ранцы противопожарные) | штук |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Противопожарные средства защиты (боевая одежда) | штук |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Приобретение рукава пожарного | штук |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Приобретение кустореза для окашивания пожароопасных участков | штук |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Замена светильников уличного освещения | штук |  | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 50 | 50 |  |
| 1.7. | Приобретение светильников уличного освещения | штук |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 50 | 50 |  |
| 1.8. | Обеспечение учреждений агитационным материалом по профилактике терроризма и экстремизма | учреждения |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.9. | Приобретение установки лесопожарной ранцевой "Ангара" | штук |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10. | Приобретение лома универсального (первичные средства пожаротушения) | штук |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Приобретение дизельного топлива для устройства минерализованных защитных противопожарных полос | литр |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 |  |
| 1.12. | Приобретение дизельного топлива для организации и осуществления уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | литр |  | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 |  |
| 1.13. | Поставка оборудования и материалов и проведение монтажных работ по установке гаражных ворот для развития добровольной пожарной охраны | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Организация деятельности отряда подросток | человек |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.15. | Приобретение праздичного салюта в честь 9 мая | штук |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Благоустройство дворовых территории | количество дворов |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.17. | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья | количество квартир |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.18. | Приобретение первичных средств пожаротушения | тысяч рублей |  | 0 | 61,7 | 61,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.19. | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода | штук |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.20. | Благоустройство "Места памяти погибшим воинам в ВОВ 1941-1945 гг" | штук |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.21. | Ремонт и благоустройство стадиона в с. Чечеул | количество объектов |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.22. | Приобретение сапог для пожарного | пар |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.23. | Приобретение бороны дисковой для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.24. | Материальное стимулирование добровольных пожарных | человек |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
| 1.25. | Приобретение и установка пожарных гидрантов | штук |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.26. | Приобретение шлем- каски пожарного, подшлемника специального для пожарных | штук |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.27. | Приобретение садового инвентаря и удобрений для благоустройства общественных прстранств с. Чечеул | штук |  | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 |  |
| 1.28. | Приобретение ремкомплекта гидропульта | штук |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.29. | Приобретение рубительной машины "Дровосек" для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.30. | Приобретение и монтаж указателей пожарного водоема | штук |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.31. | Приобретение фонарей для развития добровольной пожарной охраны | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.32. | Приобретение средств индивидуальной защиты рук пожарного (перчатки) | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.33. | Авто услуги по вывозу смета листвы в с. Чечеул | количество рейсов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 1.34. | Монтаж противопожарных емкостей | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.35. | Устройство уличного освещения | количество населенных пунктов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дератизация мест захоронения | тыс. кв. м. |  | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 |  |
| 2.2. | Вывоз мусора с мест захоронения | кубический метр |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Цель: Сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории МО Чечеульский сельсовет в соответствии с проектом организации дорожного движения | штук |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 3.2. | Создание и ведение реестра муниципальных дорог муниципального образования Чечеульский сельсовет | штук |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах поселений | тыс. руб. |  | 699,2 | 994,5 | 876,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки муниципального образования Чечеульский сельсовет | метр |  | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 |  |
| 3.5. | Распределение противогололедных материалов механизированным способом на проезжей части | кубический метр |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 15 | 15 |  |
| 3.6. | Механизированная снегочистка, расчистка дорог местного значения и элементов обустройства от свежевыпавшего снега и льда | машино-час |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 40 | 40 |  |
| 3.7. | Восстановление поперечного профиля и неровности проезжей части дорог местного значения | машино-час |  | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |  |
| 3.8. | Работы по восстановлению гравийно-щебеночного дорожного покрытия улицы Лесная в с. Чечеул | метр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 |  |
| 3.9. | Работы по восстановлению асфальтобетонного дорожного покрытия | метр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,3 | 685,3 | 0 | 0 |  |
| 3.10. | Приобретение и монтаж остановочной конструкции | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3.11. | Услуги по содержанию автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт) | квадратный метр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |  |
| 3.12. | Приобретение запасных частей и материалов к технике для содержания автомобильных дорог местного значения | тысяч рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 60,8 | 0 | 0 |  |
| 3.13. | Приобретение разбрасывателя песка | штук |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Чечеульского сельсовета Канского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Чечеульский сельсовет средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета МО Чечеульский сельсовет, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) муниципальной программы "Благоустройство и развитие муниципального образования Чечеульский сельсовет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | КЦСР | ВР | 2023 (отчетный год) |  |  | 2024 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
| муниципальная программа | Благоустройство и развитие муниципального образования Чечеульский сельсовет | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 |  |  |  | 8479,4 |  | 7648,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27787,7 | 27254,7 |  |  | 2361,7 | 2220,8 |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 |  |  |  | 7308,5 |  | 6595,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10898,5 | 10743,4 |  |  | 1000,4 | 817,5 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0309 | 0190003010 | 244 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. | Организация уличного освещения | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0503 | 0190006010 | 244 247 | 809,5 |  | 667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 809,6 | 654,5 |  |  | 809,5 | 809,5 |  | Экономия потребления уличного освещения |  |
| Мероприятие 1.3. | Осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0505 | 0190000630 | 540 | 151,0 |  | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 174,2 | 174,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. | Осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0505 | 0190000650 | 540 | 158,2 |  | 158,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 182,6 | 182,6 |  |  | 182,6 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание пожарных водоемов | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0310 | 01900S4140 | 244 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2078,0 | 2078,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0501 | 0190005010 | 244 | 4,8 |  | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. | Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0503 | 01900S6410 | 244 | 1761,3 |  | 1761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2352,9 | 2352,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. | Осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0801 | 0190008620 | 540 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.9. | Расходы на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0310 | 01900S5100 | 244 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 834,3 | 834,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.10. | Cофинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0503 | 01900S4590 | 244 540 | 3733,6 |  | 3163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3412,7 | 3412,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.11. | Оформление технических планов на объект недвижимости муниципальной собственности для постановки на кадастровый учет в целях дальнейшей регистрации прав на данный объект | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0503 | 0190001080 | 244 | 15,0 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.12. | Расходы на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0503 | 01900S7490 | 244 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 492,9 | 492,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.13. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0310 | 01900S4120 | 123 244 | 593,1 |  | 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 533,3 | 533,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.14. | Расходы по оценке недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0503 | 0190001070 | 244 | 64,0 |  | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.15. | Иные межбюджетные трансферты по осуществлению части полномочий по определению специализированной службы по вопросам похоронного дела | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0505 | 0190000640 | 244 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,3 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.16. | Расходы на выполнение кадастровых работ (услуг) | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0503 | 0190001110 | 244 | 15,0 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2 | Улучшение экологической обстановки | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 |  |  |  | 13,9 |  | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,4 | 40,3 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0503 | 0190006040 | 244 | 3,0 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3,1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству поселений | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0503 | 0190006050 | 244 | 10,9 |  | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 37,3 | 37,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача 3 | Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 |  |  |  | 1157,0 |  | 1039,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 16848,8 | 16471,0 |  |  | 1358,3 | 1400,3 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Чечеульского сельсовета | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0409 | 0190004420 | 244 | 1157,0 |  | 1039,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1226,8 | 862,3 |  |  | 1358,3 | 1400,3 |  | остатки перешли на 2025 год |  |
|  | Расходы на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0409 | 01900S5090 | 244 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2626,7 | 2626,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. | Расходы на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Чечеульского сельсовета | 840 | 0409 | 01900S3950 | 244 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 12995,3 | 12982,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Экономия в результате электронного аукциона |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Чечеульского сельсовета Канского района |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Чечеульский сельсовет и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений муниципальной программы "Благоустройство и развитие муниципального образования Чечеульский сельсовет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2023г. (отчетный год) |  | 2024г. (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 год | 2026 год |  |
| Муниципальная программа | Благоустройство и развитие муниципального образования Чечеульский сельсовет | Всего | 8479,4 | 7648,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27787,7 | 27254,7 | 2361,7 | 2220,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 5560,5 | 4990,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24787,1 | 24773,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 336,3 | 336,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,1 | 262,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет МО Чечеульский сельсовет | 2582,6 | 2322,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738,5 | 2218,8 | 2361,7 | 2220,8 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 1 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования | Всего | 7308,5 | 6595,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10898,5 | 10743,4 | 1000,4 | 817,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 5560,5 | 4990,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180,7 | 9180,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 336,3 | 336,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,1 | 262,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет МО Чечеульский сельсовет | 1411,7 | 1269,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455,7 | 1300,6 | 1000,4 | 817,5 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2 | Улучшение экологической обстановки | Всего | 13,9 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,4 | 40,3 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет МО Чечеульский сельсовет | 13,9 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,4 | 40,3 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3 | Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования | Всего | 1157,0 | 1039,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16848,8 | 16471,0 | 1358,3 | 1400,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15606,4 | 15593,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет МО Чечеульский сельсовет | 1157,0 | 1039,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242,4 | 877,9 | 1358,3 | 1400,3 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Чечеульского сельсовета Канского района

Оценка эффективности реализации

муниципальных программ

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год осуществлена на основании Постановления Администрации Чечеульского сельсовета Канского района Красноярского края № 10-пг от 25.03.2020 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Чечеульского сельсовета Канского района».

- 1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 15/18 = 0,83

- 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССуз = 27254,7/27787,7 = 0,98

- 3. Оценка эффективности использования средств сельского бюджета

Эффективность использования средств сельского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств сельского бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств сельского бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств сельского бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств сельского бюджета.

Эис = 0,83/0,98 = 0,85

- 4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных целевых программ)

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

- 5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств сельского бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств бюджета.

- 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

- 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: , где Фj - объем фактических расходов из бюджета на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Итоговое рассчитанное значение эффективности муниципальной программы составило 0,96.

Таким образом, по результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных аспектов реализации муниципальной программы, достигнутый уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким – 0,96 балл из возможных 1,00 балла, что, согласно установленной Методическими указаниями градации, оценивается как высокая оценка (не менее 0,90 балла)